IPM

项目管理方法论

(R0.2)

版权所有 Copyright© IPM开源项目

更新日志

- 2026.5.5，建立方法论分册，实践域单独成册。

- 概述

//待定

1）管理实践域安项目层级和管理职能分类，在管理阶段中，按照角色分类

2）只描述项目级实践活动为主，需要在组织层面建立的规则放到第7章描述

4）实践属性：适用项目层级[Pf][Pg][Pj]，适用主体：[O],[P],[I]，

活动属性：责任角色：[PLT],[PMO],[PMT],[PCT]

管理职能：[MP],[MO],[ML],[MC]

- 方法部分只描述活动，项目借由计划（适应性流程）来组织这些活动的实施；预定义的流程都放在第7章描述。

- 管理原则

  - 聚焦业务

  - 内嵌质量

  - 全生命周期协同

  - 赋能与激励团队

  - 适应变化

  - 建立项目管理团队

  - 在项目中学习项目管理

- 项目治理

//项目组织

//计划的计划，管理的管理

  - 概述

//目的，目标，基本概念，框架逻辑

  - 项目组织

//裁剪组织的治理政策，明确项目组织的角色和职责

//明确项目组织的角色和职责，结构

项目治理团队

项目管理团队

项目执行团队

//管理项目组织的生命周期：

- 建立初始项目组织（定义）

- 建立正式组织（启动）

- 扩充项目组织（规划）

- 调整项目组织（交付）

- 解散项目组织（收尾）

对于单项目：

- 为项目指派发起人

任命项目管理团队

  - 项目治理实践

    - 裁剪并建立项目管理手册

// 根据组织对项目的分类与分级，对组织项目管理方法进行裁剪

//业务背景说明，明确项目治理结构（角色，职责），项目生命周期，交付方法，需要遵循的组织流程，适用的体系文件

//建立项目管理手册，即项目管理计划

    - 建立项目组织

要有明确的项目组织，不明确项目组织的角色和职责（例如职能式组织结构）不利于项目的运作。

//组织的PSC

//项目PS

//PMT

//指导项目组织的生命周期的管理：

- 建立初始项目组织

- 建立正式组织

- 完善项目组织

- 调整项目组织

- 解散项目组织

    - 建立项目仪表盘

//健康检查，日常监督

    - 定期的项目治理会议

    - 对项目活动进行授权

准入、启动，结项，业务终止，问题和风险的处置授权，决策授权

工作授权系统

    - 规范项目的报告内容

    - 对项目进行评审

决策评审，技术评审，决策评审

    - 评价项目绩效

//项目中：阶段（迭代，周期）绩效评价

//项目后（运营）绩效评价

//可以和项目评审活动整合

    - 建立问题和风险升级机制

流程，责任人，管理跟踪方法

    - 对项目进行审计

- 项目领导力

  - 概述

    - 项目需要领导力

    - 领导力模型

    - 领导力与项目人才管理

  - 领导力实践

    - 建立项目愿景

    - 赋能项目团队

    - 领导项目变革

    - 影响项目干系人

【设计说明】

项目领导力是项目人才各种能力的最终表现。

- 管理阶段

  - 定义

    - 概述

定义阶段目的是为识别与争取业务机会，明确单个项目的目的和目标，提出概念或框架并进行可行性分析等业务活动提供一组管理实践。

    - 实践

      - 制定项目建议书

//理解业务机会与举措

//编写《项目建议书》

      - DR0-项目准入评审

//是否需要进一步推进

      - 建立初始项目组织

//PMT：R:PBO工作，S：PM和SPT, A：EPSC或指派的PS，小公司直接是EMT，一般不需要建立PSC

      - 制定项目评估计划

//范围，进度，评估方法等

      - 制定项目可行性报告

//经济，技术可行性，环境可行性PESTLE

//包含：概念解决方案，总体解决方案最迟应在规划阶段前或早期完成，概念解决方案用于技术可行性评估。

      - DR1-项目可行性评审

//允许进入立项流程

//正文

  - 启动

    - 概述

启动阶段目的是为确认单个项目（或阶段）目的和目标，正式授权单个项目（或阶段）等业务活动提供一组管理实践。

    - 实践

      - 制定项目启动计划

      - 建立正式项目组织

      - 裁剪并建立项目管理手册

//各实践域裁剪的内容都更新到项目管理手册中

      - 制定项目章程

//章程中应包含项目路线图（即关键里程碑）

//治理结构及人员正式任命，PS,PMT，初步的PCT人员名单。

      - DR2-项目立项评审

      - 准备项目初始工作环境

//硬件，软件

  - 规划

    - 概述

规划阶段目的是为优化和细化单个项目（或阶段）目标，制定切实可行的交付计划与方案，并做出交付承诺等业务活动提供一组管理实践。

对于多阶段项目：规划,交付和收尾将随着项目的阶段迭代重复多次。

    - 实践

      - 制定项目交付计划

//项目交付计划计划（需求，解决方案、范围、进度、成本）

//《总体解决方案》是最重要的技术规划。

//交付计划的制定是滚动的，最早的交付计划应该包含总体解决方案的开发，基于总体解决方案才能明确项目的工作范围。

//如果采用阶段交付和迭代交付还需要在交付阶段制定：阶段交付计划（发布计划）和团队交付计划（迭代计划）

      - 制定项目支撑计划

//项目支撑计划（需求，质量，问题，变更，风险，沟通，干系人，采购，外包，移交……）

      - 整合项目工作计划

//支撑计划中识别的工作，要纳入项目工作计划，例如沟通，移交，风险应对等。

      - 整合项目度量指标

      - 建立项目计划基准

      - DR3-项目计划评审

  - 交付

    - 概述

交付阶段的目的是为兑现单个项目（或阶段）的交付承诺，实现预期的目标，并对其成果进行验收等业务活动提供一组管理实践。

    - 实践

      - 召开项目开工会

//Kickoff，说明主要里程碑，角色，职责

      - 指导与协调项目工作

//依据项目工作计划（交付+支撑）指导PCT和协调干系人开展工作。

//执行交付计划

//执行支撑计划

      - 监控项目绩效

//度量，报告，控制

//整合各个实践域的监控工作

      - 验收项目成果

主要活动

//制定项目验收计划

//管理项目验收工作

//签署验收报告

包括：

阶段验收或迭代验收

      - DR4：项目交付评审

//这里是只交付阶段的最终评审，中间的业务阶段评审根据计划开展

//在验收之后进行，是治理层对项目的评审

//含绩效评价

  - 收尾

    - 概述

收尾阶段目的是为移交单个项目（或阶段）的业务成果及其相关附属要件，开展复盘，并正式结束单个项目（或阶段）等业务活动提供一组管理实践。

    - 实践

      - 制定项目移交计划

//移交成果，资源，知识，风险，干系人关系等。

      - 管理项目移交工作

//移交成果，资源，知识，风险，干系人关系等。

      - 制定项目收尾计划

      - 总结项目经验教训

      - 编制项目收尾报告

      - 保存项目档案

      - DR5：项目结项评审

//对于多阶段项目，直到最后一个阶段才会进行结项评审

//然后解散项目组织

      - 解散项目组织

  - 运营

    - 概述

运营阶段的目的是为单个项目的业务成果的复制、使用、维持以及评价等业务活动提供一组管理实践。

/* 对于不引进项目集管理的组织，运营相关的工作由运营职能部门负责，这里只列出一些重要的运营实践，目的是保持项目生命周期管理和过渡的完整型，但这些实践并不属于单项目管理方法的范畴*/

    - 实践

      - 维持项目成果的收益

//在单项目层面不设置专门的实践域管理项目的收益，对于不引入项目集管理的组织，可以单独引入项目集层面的收益管理实践域作为补充。

*/

      - 评价项目成果运营绩效

//属于项目治理的工作

      - 开展运营经验教训总结

      - 业务机会的发现与管理

      - DR6：业务终止评审

附录A：贡献者与致谢

附录B：术语和定义

本指南仅列出自己特有的术语和定义，项目管理专业显而易见的术语主要来源于以下国际国内组织：

- 国际标准化组织，例如《ISO 21500-2021 项目术语和概念》

- 中华人民共和国《GB/T 23691项目管理术语》

- 项目管理协会（Project Management Institute）

附录C：参考资料